Додаток 3

до рішення районної ради

від 27.08.2014р. № 552 -34/VІ

Обсяги

капіталовкладень та показники введення в дію об’єктів

соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування

по Синельниківському району за І півріччя 2014  року

|  | Обсяги капі таловкладень (тис.грн.) 2014 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план (тис.грн.) | факт за І півріччя (тис.грн.) | % виконання |
| ВСЬОГО ПО РАЙОНУ в тому числі: | 143025,48 | 16021,3 | 11,2 |
| Державний бюджет | 36140,379 | - | - |
| Обласний бюджет | 3186,390 | - | - |
| Районний бюджет | 476,265 | - | - |
| Інші джерела | 350,0 |  |  |
| Кошти сільгосппідприємств (придбання техніки, реконструкція виробничих об’єктів) | 92000,0 | 14021,3 | 15,2 |
| Кошти населення - всього по району | 10510,0 | 2000,0 | 22,2 |
| Регіональне замовлення | 362,454 |  |  |
| Державний бюджет | 36140,379 | - | - |
| будівництво підвідного водопроводу та розподільчих водопровідних мереж с.Веселе | 883,5 | - | - |
| газифікація с. Романівка Синельниківського району Дніпропетровської області | 1350,0 | - | - |
| газифікація с. Романівка Синельниківського району Дніпропетровської області ІІ черга будівництва | 1480,0 | - | - |
| підвідний газопровід високого тиску до с. Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області | 969,1 | - | - |
| капітальний ремонт дитячого садка в с. Старовишневецьке Синельниківського району | 1934,495 | - | - |
| капітальний ремонт дитячого садка за адресою: с. Новогніде, вул.Тітова, 17а Синельниківського району | 5480,804 | - | - |
| реконструкція котельні Раївської школи-інтернат | 1195,8 | - | - |
| газопостачання топкової ЗОСШ с. Майське Синельниківського району | 275,032 | - | - |
| газопостачання топкової ЗОСШ с. Кислянка Синельниківського району | 278,783 | - | - |
| газопостачання топкової ЗОСШ с. Великомихайлівка Синельниківського району | 292,865 | - | - |
| Будівництво об’їзної автомобільної дороги с. Першого Травня Дніпропетровського району від межі Дніпропетровського району до с. Діброва Синельниківського району | 22000,0 | - | - |
| Обласний бюджет - всього в т.ч. : | 3186,390 | - | - |
| будівництво підвідного водопроводу та розподільчих водопровідних мереж с.Веселе | 250,0 | - | - |
| захист від підтоплення с. Майське Синельниківського району | 1118,390 | - | - |
| будівництво очисних споруд каналізації с. Раївка Синельниківського району | 1818,0 | - | - |
| Районний бюджет - всього: в т.ч. | 476,265 | - | - |
| захист від підтоплення с. Майське Синельниківського району | 124,265 | - | - |
| будівництво підвідного водопроводу та розподільчих водопровідних мереж с. Веселе | 150,0 | - | - |
| будівництво очисних споруд каналізації с. Раївка Синельниківського району | 202,0 | - | - |
| Інші джерела будівництво підвідного водопроводу та розподільчих водопровідних мереж с. Веселе в тому числі: бюджет Раївської сільської ради фонд Despro | 350,0 100,0 250.0 | - - - | - - - |
| регіональне замовлення | 362,454 | - | - |
| в тому числі: водопостачання с. Парне, сел. Фрунзе та с. Катражка Старовишнивецької сільської ради Синельниківського району | 362,454 | - | - |
| Кошти населення - всього по району в тому числі: | 10510,0 | 2000,0 | 19,0 |
| газифікація квартир індивідуальне житлове будівництво будівництво підвідного водопроводу та розподільчих водопровідних мереж с. Веселе | 760,0 9000,0 750.0 | - 2000,0 - | - 22,2 - |

В.о.голови районної ради                                                                В.ПАНЧЕНКО