Додаток 2

до рішення районної ради від

24.05. 2017 р.  № 240 – 14/VII

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів програми розвитку водного господарства Синельниківського району на 2016 – 2020 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього І етап | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Усього |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація водопровідно-каналізаційних систем, установка станції доочистки води по всіх об’єктах соціально-культурного призначення | 13. Придбання матеріалів та виконання робіт з поточного ремонту водопровідної мережі с. Новий Посьолок Миролюбівської сільської ради Синельниківського району | Миролюбівська сільська рада; відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдерж-адміністрації | 2017 | Загальний обсяг | - | 180,0 | - | - | - | 180,0 | Забезпечити якісною питною водою 206 осіб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | 180,0 | - | - | - | 180,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 14. Придбання спеціалізова-ної техніки для проведення якісного та оперативного ремонту водопровідних мереж населених пунктів Синельниківського району | Іларіонівська селищна рада | 2017 | Загальний обсяг | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 | Забезпечити якісне проведення ремонтних робіт водопровідних мереж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  |  | Загальний обсяг | 5042,752 | 480,0 | 100,0 | 100,0 | - | 5722,752 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3586,119 | - | - | - | - | 3586,119 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1456,633 | 480,0 | 100,0 | 100,0 | - | 2136,633 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

Голова районної ради                                                                                             Ю. МАРТИНЕНКО