- Доповідь

про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства

та соціальної-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 березня 2016 року               № Р-104/0/115-16 "Про роботу підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років та план заходів з підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років" затверджений план заходів з підготовки до стабільної роботи об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та посадовий склад штабу. Відтоді розпочата підготовка до зими.

На засіданнях штабу проаналізовано стан проходження попереднього опалювального сезону та визначено, з урахуванням досвіду попередніх років, пріоритетні напрямки в підготовці до наступного опалювального сезону.

Відповідно до затвердженого заступником голови облдержадміністрації графіка виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міст та районів області до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років, виконано наступне: підготовлено 1,6 км теплових мереж, 25 закладів освіти, КЗ «Синельниківська ЦРЛ» ДОР» та структурні підрозділи КЗОЗ «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської районної ради», 20 дошкільних навчальних закладів, 71 багатоквартирний будинок, 32,5 км водопровідно-каналізаційних мереж та 27 котелень.

Згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» та відповідно до доручення голови облдержадміністрації від 25.07.2016 № 07-65/0/35-16 « Про організацію підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року», з метою забезпечення на всій території області своєчасного початку та сталого проходження наступного опалювального сезону підготовлено доручення голови райдержадміністрації від 09.08.2016 № 16/0/116-16 «Про організацію підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року», відповідно до якого  створені комісії сільськими та селищними радами з перевірки готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального сезону 2016/2017 року, підготовлені паспорти житлових будинків, які погоджені з департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

ДМП ВКГ „Дніпро Західний Донбас. До початку опалювального сезону виконані ремонтні роботи на підготовку споруд та обладнання на загальну суму  702,400 тис. грн.

Відремонтовані ділянки магістральних трубопроводів (близько 1000 м),  підвідних мереж до населених пунктів Синельниківського району – загальною протяжностю 180 м та розвідні мережі  Новогнідської, Василівської, Раївської, Іларіонівської, Зайцівської сільських та селищної рад – 60 м. Підготовлені водоочисні споруди: резервуари чистої води, відстійники. Завершається  утеплення виробничих приміщень, ремонт та утеплення колодязів, вікон, дверей.

ТОВ "Легіон Інвест". За 7 місяців замінено трубопроводи : с.Новогніде - 150 м,  с. Максимівка (Октябрське) – 40 м, с.Романівка – 40м. Замінено 2 засувки. Мають незадовільний стан водопровідні мережі по с. Варварівка (650м), с. Осокорівка (250м), с. Водяне (800м), сел. Роздори (250м). Потребують капітального ремонту водопровідні мережі по с. Старовишневецьке - 3000м, с. Новоолександрівка – 2000 м, с. Новогніде – 800м, с. Нове – 1500 м. Попередній обсяг витрат на відновлення водопровідних мереж складає 1340,0 тис.грн.

Філія "Синельниківський райавтодор".  Станом на 15 вересня 2016 року виконано 6435 м² ямкового ремонту доріг загального користування, встановлено 24 дорожніх знака біля залізничних переїздів. До роботи взимку готується 8 одиниць спецтехніки, заготовлено 715 тонн посипочного матеріалу, що складає 48 % від необхідної кількості. Закупівля решти посипочного матеріалу  запланована на листопад місяць.

Дороги комунальної власності. Виконано поточний ремонт доріг комунальної власності 19,836 тис. м², за рахунок коштів місцевого бюджету  на суму 3 007 986 грн.

З обласного бюджету виділені кошти на капітальний ремонт доріг по  4-х сільських радах (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.08.2016 № Р-575/0/3-16), а саме: вул. Центральна (Леніна) с. Новоолександрівка  на суму 767 301,00 грн, капітальний ремонт дороги виконаний; вул. Шевченка (Дзержинского) с. Луб'янка на суму 6 987 612,00 грн., капітальний ремонт дороги виконаний; вул. Чкалова с. Новоолександрівка  на суму 3 011 300,00 грн, проектно-кошторисна документація та експертиза знаходиться у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації; вул. Центральна с. Новогніде на суму       3 196 295,0 грн., проектно-кошторисна документація та експертиза знаходиться у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Синельниківський РЕМ. За 8 місяців обрізано 2333 дерева біля ліній електропередач. Проведений капітальний ремонт трансформаторних підстанцій ( КТП 10-07) -16 од., ліній електропередач (ЛЕП) напругою 10 кВ - 2 од. протяжністю 3 км, повітряних ліній (ПЛ) напругою 0,4 кВ - 8 од. протяжністю 14 км на територій 14- ти сільських, селищних рад.

- Комунальні підприємства:

КП ЖКГ „Шахтарське" . Виконаний технічний ремонт під’їзду буд. №1,5, 6,13,14 с. Шахтарське. Проведена перевірка всіх інженерних мереж будинків. Замінені каналізаційні мережі в підвалі буд. №12 - 14 м на суму 4000 грн. та проведений ремонт каналізаційних мереж буд. № 10 – 12 м на суму 6000 грн. Проведений ремонт причепів для вивозу сміття на суму 1000 грн. Потребує капітального ремонту покрівлі буд. №11 на суму близько 450 тис. грн.

КП ЖКГ "Раївське". Замінено 10 каналізаційних люків по вулицях, прочищено та відремонтовано 4 од. надземних люків, відремонтовані та пофарбовані всі вигрібні ями. Промито каналізаційну магістраль по вул. Таланова, вул. Квітнева (Пролетарська), вул. Бугаєнка. Проводиться капітальний ремонт каналізаційних колодязів із завершенням робіт у жовтні місяці. Придбання посипочного матеріалу для посипки доріг заплановано на жовтень-листопад.

ТОВ "Альфа КЛ". Проведені роботи по підготовці житлових будинків Іларіонівської селищної ради: частковий ремонт покрівлі п’ятьох будинків 188 м² по на суму 10,900 тис.грн.; ремонт димоходів на 2-х будинках на суму 1,340 тис.грн.; ремонт відмостки площею 3,8 м³ на суму 3,330 тис.грн.; косметичний ремонт вхідних тамбурів та сходових клітин 2-х будинків на суму 1,280 тис.грн. Також пофарбовані огорожі, лавочки, урни біля під’їздів, встановлені нові лавочки на суму 5,600 тис.грн.

- Заклади охорони здоров'я:

В структурних підрозділах КЗОЗ «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельникіської районної ради»  виконана перевірка та прочистка димових та вентиляційних каналів на суму 17 тис. грн., також проведено утеплення каналів в Кислянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Дерезуватському, Вільнянському, Писарівському фельдшерських пунктах, виконана перевірка водопровідно-каналізаційних мереж, проведена перевірка теплоізоляції та систем опалення, ревізія запірної арматури. У Кислянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини встановлені 14 металопластикових вікон на суму 50 тис. грн. Ведеться робота по внесенню змін в проектну та виконавчу документацію по Лубянській, Миролюбівській, Тургенівській амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та Великомихайлівському, Василівському, Вільненському фельдшерських пунктах. Усі структурні підрозділи КЗОЗ «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельникіської районної ради» були перевірені інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Дніпропетровській області, виданий акт готовності КЗОЗ «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельникіської районної ради» до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років.

КЗ "Синельниківська ЦРЛ"ДОР". По котельній виконана промивка системи опалення, проведена ревізія запірної арматури, виконаний гідравлічний іспит теплосистеми, замінений газовий лічильник. Проведений частковий ремонт (утеплення) теплотраси. У приміщеннях лікарні проведений ремонт (3-х кабінетів на 1-му поверсі в старому корпусі, хірургічне відділення, травматологічне відділення, 1-й поверх поліклініки) Всі роботи виконані на залучені кошти та за місцевий бюджет. Паспорт готовності КЗ «Синельниківська ЦРЛ» ДОР» був зданий до департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації 2 серпня 2016 року.

Заклади культури. У всіх клубних закладах виконані косметичні ремонти, проведено перевірку вентиляційних каналів. У Михайлівському  будинку культури проведено заміна газової автоматики 2 котлів,  у Славгородську бібліотеку - філію №3 придбане газове обладнання для котла, у Новогнідському будинку культури замінено водяний насос для котла, у районну центральну бібліотеку придбано газове обладнання для 2 котлів. Усі роботи виконані на суму 22658 грн.

Заклади освіти. Проведено ревізія опалювальних систем, систем водопостачання та каналізації, чистка димоходів та перевірка димовентиляційних каналів, проведена ревізія запірної арматури, перевірена та частково замінена теплоізоляція теплових мереж та ін. Витрачено близько 315,0 тис. грн. Проведено косметичні ремонти в приміщеннях загальноосвітніх шкіл. Шкільні їдальні повністю підготовлені до початку навчального року, замінено вікна на металопластикові в Зайцівській СЗШ, Шахтарській СЗШ, Іларіонівській СШЗ, Миролюбівській СШЗ за кошти районного бюджету на суму 624,9 тис. грн., та з економії державної освітньої субвенції 745,9 тис.грн.

- Начальник відділу житлово-комунального

- господарства та розвитку інфраструктури

- райдержадміністрації								С.А.Шека