УКРАЇНА

- Синельниківська районна державна адміністрація

- Відділ освіти

#### 52500, м. Синельникове, вул. 50  років Жовтня, 2-г

- тел./факс 4-15-83,  сайт http://www.rajvo.at.ua, e-mail:Sinrajvo@ukr.net

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

по підготовці  закладів освіти   до роботи в осінньо-зимовий період

Відповідно до наказу  по відділу освіти  «Про підготовку  закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період» та з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти району до роботи в  2016-2017  навчальному році відділом освіти  та навчальними закладами здійснено ряд  організаційно-педагогічних заходів.

У період з 11 по 15 серпня 2016 року  було проведено  перевірку закладів освіти району щодо готовності їх до роботи у 2016-2017 н.р.

У всіх закладах проведені  поточні ремонти, в тому  числі профілактичні  роботи систем тепло-, водо-   та газопостачання.

З метою покращання матеріально-технічного стану навчальних закладів та з метою підготовки до нового навчального року, осінньо-зимового періоду за рахунок спонсорських коштів проведено заміну дверних блоків (Лозоватська НСЗШ, Дерезуватська СЗШ); за рахунок коштів державного та районного бюджетів замінено вікна на металопластикові в Іларіонівській СЗШ, Шахтарській СЗШ, Зайцівській СЗШ, Раївській СЗШ-інтернат, Миролюбівській СЗШ. Проведено ремонт дахів Дерезуватської СЗШ та Миролюбівської СЗШ. Проводиться закупівля будівельних матеріалів через електронну систему Prozorro для ремонту даху Варварівської СЗШ.

На підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період бюджетом 2016 року та уточненим планом  були передбачені кошти на  чистку димоходів;  на повірку лічильників, манометрів,термометрів, модемів; на навчання операторів та відповідальних за газове господарство; наладку та обслуговування автоматики; придбання манометрів; відновлення проектно-кошторисної документації на 5 діючих котелень (Варварівська СЗШ, Василівська НСЗШ, Шевченківська СЗШ, Роздорська СЗШ, Кислянська СЗШ).

.

Підготовлені та  підписані  акти готовності котельного господарства до роботи в осінньо-зимовий період в інспекції Держенергонагляду.

На сьогодні проведено чистку димоходів; лічильників, модемів, газосигналізаторів; відновлено проектно-кошторисну документацію по Варварівській СЗШ, Василівській НСЗШ, Кислянській СЗШ; ліквідовані зауваження по котельням, які були зроблені 01 липня 2016 року під час об’їзду працівниками газового господарства. Підготовлено проектно-кошторисну документацію на модернізацію системи опалення з встановленням енергозберігаючих панелей та системи автоматики регулювання в  Кислянській СЗШ та проведено експертизу даного проекту. Проведено електронні торги на навчання відповідальних за газове господарство.

Поряд з тим залишається проблемним питання ремонту котельні та переобладнання її в топочну Майської СЗШ  (порушено терміни договору на підготовку проектно-кошторисної документації «Теплокомунсервіс»), а також вся подальша робота через електронні торги Prozorro.

Начальник відділу освіти                                                А.О.Юрцевич